Wah, ini adalah tech stack yang sangat komprehensif! Pilihan tools kamu sudah mencakup hampir seluruh ekosistem modern Data Engineering, mulai dari ingestion, message broker, distributed processing, data lake, hingga data warehouse/serving layer.

Meskipun kamu menyebut datanya nanti mungkin tidak terlalu besar, merancang arsitektur seperti ini adalah cara yang sangat fantastis untuk belajar dan membangun portofolio yang standout.

Karena kamu ingin menggabungkan semua tools ini, saya sarankan kita menggunakan pendekatan Lambda Architecture (menggabungkan batch dan stream processing).

Berikut adalah saran ide proyek dan bagaimana setiap tools bisa mengambil perannya masing-masing.

Ide Proyek: Real-Time E-Commerce Review & Sentiment Analyzer

Konsep: Kamu men-scrape data ulasan produk dari e-commerce atau situs berita, menyimpannya sebagai data mentah, memprosesnya untuk membersihkan teks dan menganalisis sentimen, lalu menyajikannya agar bisa dianalisis (SQL) dan dicari (Full-text search).

Peran Masing-Masing Tools (Arsitektur Pipeline)

1. Data Ingestion & Raw Storage (Python, Selenium, SQL Server, MinIO)

- Selenium (Python): Skrip Python berjalan otomatis untuk men-scrape ulasan produk (nama reviewer, rating, teks ulasan, tanggal).

- SQL Server: Data hasil scraping yang berbentuk tabular (terstruktur) langsung di-insert ke SQL Server sebagai pangkalan data operasional (OLTP) / staging area.

- MinIO (Data Lake): Skrip Python yang sama juga menyimpan raw HTML atau raw JSON dari halaman yang di-scrape ke dalam bucket MinIO. MinIO jauh lebih saya sarankan daripada Hadoop (HDFS) untuk proyek ini karena jauh lebih ringan di-setup via Docker dan sepenuhnya kompatibel dengan standar cloud modern (S3).

2. Data Streaming / Message Broker (Kafka)

- Kafka: Kita tidak ingin PySpark terus-terusan melakukan query ke SQL Server. Oleh karena itu, gunakan Python (atau tools Change Data Capture seperti Debezium) untuk membaca data baru dari SQL Server dan mem-(publish) data tersebut sebagai events (pesan) ke topik Kafka (misal: topik raw_reviews).

3. Data Processing & Transformation (PySpark)

- PySpark (Streaming & Batch):

  - Streaming: PySpark bertindak sebagai consumer yang mendengarkan topik Kafka raw_reviews secara real-time. Di sini, PySpark membersihkan teks ulasan (menghapus emoji, tanda baca, huruf kecil semua) dan mungkin menambahkan kolom sentimen sederhana menggunakan library NLP Python (seperti NLTK atau TextBlob yang dipanggil via Spark UDF).

  - Batch: Secara berkala, PySpark bisa mengambil file mentah dari MinIO untuk diubah menjadi format Parquet agar lebih efisien.

4. Data Serving & Indexing (PostgreSQL & Elasticsearch)

- Setelah data dibersihkan dan ditransformasi oleh PySpark, data tersebut akan dipecah dan disimpan ke dua tempat tujuan yang berbeda (Sink):

  - PostgreSQL: Disimpan dalam bentuk tabel relasional (contoh: tabel dim_product, dim_user, fact_reviews). Ini ditujukan untuk proses Business Intelligence (BI) atau pembuatan dashboard dengan Metabase/Superset.

  - Elasticsearch: Data ulasan yang sudah bersih di-index ke dalam Elasticsearch. Mengapa? Karena Elasticsearch sangat cepat untuk melakukan Full-Text Search. Jadi jika kamu ingin mencari ulasan yang mengandung kata "baterai bocor", pencariannya akan secepat kilat.

💡 Tips Realistis untuk Menjalankan Proyek Ini

- Gunakan Docker: Jangan pernah menginstal Kafka, MinIO, SQL Server, Postgres, dan Elasticsearch langsung di sistem operasi komputermu. Gunakan Docker Compose. Ini akan membuat semuanya berjalan dalam container dan mudah dihidupkan/dimatikan.

- Perhatikan RAM: Menjalankan Kafka, Elasticsearch, SQL Server, dan Spark secara bersamaan akan memakan banyak memori. Pastikan laptop/PC kamu memiliki minimal RAM 16GB (sangat disarankan 32GB). Jika RAM terbatas, kamu bisa mematikan services secara bergantian saat development.

- Mulai Secara Bertahap: Jangan langsung menggabungkan semuanya.

  - Tahap 1: Python -> SQL Server & MinIO.

  - Tahap 2: Python -> Kafka -> PySpark.

  - Tahap 3: PySpark -> Postgres & Elasticsearch.

Bagaimana menurutmu dengan rancangan alur di atas? Jika kamu tertarik, apakah kamu ingin saya buatkan file docker-compose.yml sebagai langkah pertamamu untuk men-spin-up Kafka, Postgres, SQL Server, MinIO, dan Elasticsearch sekaligus?

Fase 1: Infrastruktur & Setup Environment (Hari 1 - 5)

Fokus: Menyiapkan semua tools agar bisa berjalan di komputermu dan membuat desain tabel/penyimpanan awal.

- Hari 1: Install Docker & Docker Compose. Buat repository di GitHub.

- Hari 2: Buat file docker-compose.yml untuk menjalankan SQL Server dan PostgreSQL. Pastikan kamu bisa connect ke kedua database ini menggunakan DBeaver atau DataGrip.

- Hari 3: Tambahkan MinIO ke dalam Docker Compose. Setup bucket awal (misal: raw-job-html).

- Hari 4: Tambahkan Kafka (Zookeeper/KRaft & Kafka Broker) dan Elasticsearch ke Docker Compose.

- Hari 5: Buat desain skema tabel (DDL) di SQL Server (untuk raw data) dan PostgreSQL (untuk clean data).

  - SQL Server: Tabel raw_jobs (id, url, title, company, scrape_date).

  - Postgres: Tabel dim_company, dim_skill, fact_job_postings.

Fase 2: Data Ingestion & Raw Storage (Hari 6 - 11)

Fokus: Menggunakan Python untuk mengambil data dari internet dan menyimpannya ke storage mentah.

- Hari 6-7: Buat skrip Selenium (Python) untuk men-scrape 1 website portal kerja (misal: Kalibrr, Jobstreet, atau LinkedIn). Fokus ambil elemen dasar: Judul, Perusahaan, Lokasi, dan URL detail.

- Hari 8: Modifikasi skrip agar Selenium juga mengambil full text atau HTML dari deskripsi pekerjaan.

- Hari 9: Integrasikan skrip Python dengan SQL Server menggunakan pyodbc atau SQLAlchemy. Simpan metadata dasar ke SQL Server.

- Hari 10: Integrasikan skrip Python dengan MinIO menggunakan boto3. Simpan raw text / HTML dari deskripsi pekerjaan ke MinIO dengan nama file berdasarkan Job ID.

- Hari 11: Testing & Debugging. Jalankan scraper untuk mengambil 100-200 lowongan pekerjaan sebagai data awal (dummy dataset).

Fase 3: Message Broker & Streaming Setup (Hari 12 - 15)

Fokus: Menghubungkan aliran data menggunakan Kafka agar sistem tahu jika ada lowongan baru.

- Hari 12: Konfigurasi topic Kafka bernama new_job_postings.

- Hari 13-14: Buat skrip Kafka Producer (Python). Skrip ini bertugas: setiap kali scraper selesai menyimpan 1 data ke SQL Server & MinIO, kirimkan sebuah pesan JSON ke Kafka (berisi job_id, url, dan lokasi file di MinIO).

- Hari 15: Buat skrip Kafka Consumer (Python) sederhana di terminal hanya untuk memastikan pesan dari Producer berhasil masuk dan terbaca.

Fase 4: Transformasi Data Lanjutan (Hari 16 - 22)

Fokus: Menggunakan PySpark untuk memproses data besar, membersihkan teks, dan mengekstrak informasi.

- Hari 16: Setup environment PySpark (bisa pakai Jupyter Notebook untuk eksperimen awal).

- Hari 17-18: Buat PySpark Batch Job yang membaca pesan dari Kafka (atau ambil job_id baru), lalu PySpark akan membaca file HTML/Teks mentah dari MinIO.

- Hari 19-20: Data Cleansing di PySpark. Hilangkan tag HTML, bersihkan karakter aneh, ubah teks menjadi lowercase. Tangani null values pada kolom gaji atau lokasi.

- Hari 21-22: Skill Extraction. Buat UDF (User Defined Function) di PySpark menggunakan library Regex atau NLP ringan. Cocokkan kata dalam deskripsi dengan dictionary skill (misal: cari kata "Python", "SQL", "AWS", "GCP", "Tableau"). Jadikan outputnya berbentuk array of skills.

Fase 5: Serving Layer & Search Engine (Hari 23 - 26)

Fokus: Memasukkan data bersih ke Data Warehouse (PostgreSQL) dan Search Engine (Elasticsearch).

- Hari 23-24: Tulis hasil dataframe PySpark yang sudah bersih (terstruktur) ke dalam PostgreSQL. Distribusikan ke tabel-tabel dimension dan fact yang sudah didesain di Hari 5.

- Hari 25: Tulis dataframe yang sama ke dalam Elasticsearch (fokus pada kolom job_title, company, dan full_cleaned_description).

- Hari 26: Lakukan query tes. Tes SQL di Postgres (misal: "Top 5 skill paling dicari bulan ini"). Tes pencarian di Elasticsearch (misal: cari dokumen yang mengandung kata "Remote" dan "Data Engineer" secara bersamaan).

Fase 6: Orkestrasi, Testing & Dokumentasi (Hari 27 - 30)

Fokus: Menyatukan seluruh kepingan puzzle dan menyusun portofolio.

- Hari 27: Rapikan kode. Buat satu shell script (run_pipeline.sh) atau gunakan scheduler sederhana seperti cron atau Python schedule untuk menjalankan (1) Scraper, lalu memicu (2) PySpark.

- Hari 28: Lakukan simulasi End-to-End. Hapus semua data, jalankan pipeline dari awal, dan pastikan data mengalir mulus dari Website -> Python -> SQL Server/MinIO -> Kafka -> PySpark -> Postgres/Elasticsearch.

- Hari 29: Buat file README.md yang komprehensif di GitHub. Masukkan arsitektur pipeline (bisa gambar pakai draw.io), cara install/run, dan contoh hasil analisisnya.

- Hari 30: Evaluasi proyek, push semuanya ke GitHub, dan publikasikan artikel pendek (di Medium atau LinkedIn) tentang tantangan teknis yang kamu hadapi saat membuat proyek ini.

💡 Tips Menghadapi 30 Hari Ini:

- Jangan serakah data di awal: Di minggu pertama, ambil 50 data saja cukup. Yang penting pipeline (alirannya) dari ujung ke ujung jalan dulu. Kalau alirannya sudah benar, baru besoknya kamu scrape 5.000 data.

- Matikan container yang tidak dipakai: Jika komputermu berat, saat kamu fokus di Fase 2 (Python & MinIO), kamu bisa mematikan container Elasticsearch dan PySpark sementara.

Langkah pertama yang paling krusial adalah Fase 1 (Docker Setup). Apakah kamu ingin saya buatkan file docker-compose.yml lengkap yang langsung meng-inisialisasi SQL Server, Postgres, MinIO, Kafka, dan Elasticsearch agar kamu bisa langsung mulai hari pertama sekarang?

Tentu saja, sangat disarankan! Memindahkan logika transformasi dari Python murni (Selenium script) ke PySpark adalah langkah yang tepat dalam Skenario 1.

Ada beberapa alasan kuat mengapa ini lebih baik:

- Pemisahan Tanggung Jawab: Script Selenium kamu jadi lebih ringan (hanya ambil data "kotor").

- Skalabilitas: PySpark jauh lebih cepat memproses ribuan baris data sekaligus menggunakan operasi kolom (vectorized) dibandingkan loop if/else di Python biasa.

- Konsistensi: Kamu bisa menyeragamkan data dari berbagai sumber (Kalibrr & Jobstreet) di satu tempat.

Berikut adalah beberapa bagian dari kode kamu yang sebaiknya dipindahkan ke PySpark:

1. Transformasi Tanggal (Date Processing)

Di kode lama, kamu menghitung date_posted menggunakan timedelta dan re.search. Di PySpark, kita bisa melakukan ini secara masal.

Contoh Logika PySpark untuk Jobstreet (Posted "3 hari lalu"):

Python

from pyspark.sql import functions as F

df = df.withColumn("days_ago", F.regexp_extract(F.col("date_Posted_string"), r"(\d+)", 1).cast("int")) \

.withColumn("date_posted", F.expr("date_sub(current_date(), days_ago)"))

2. Penggabungan List Menjadi String

Di kode lama, kamu menggunakan .apply(lambda x: "\n".join(x)). Di PySpark, kita menggunakan concat_ws.

Contoh PySpark:

Python

# Menggabungkan list deskripsi menjadi satu string dengan baris baru

df = df.withColumn("description_clean", F.concat_ws("\n", F.col("description")))

3. Pembersihan Teks (Cleaning)

Logika seperti if "?" not in list_desc.lower() bisa dilakukan dengan filter PySpark yang jauh lebih cepat.

Gambaran Script PySpark "Silver Layer" Kamu:

Nanti, script PySpark kamu akan terlihat seperti ini untuk menggantikan logika manual di Python:

Python

from pyspark.sql import SparkSession

from pyspark.sql import functions as F

def transform_job_data():

spark = SparkSession.builder.appName("JobCleaning").getOrCreate()

# 1. Baca data kotor dari MinIO

raw_df = spark.read.parquet("s3a://job-market-raw/*.parquet")

# 2. TRANSFORMASI (Pindahkan logika cleaning ke sini)

cleaned_df = raw_df.select(

F.col("link"),

F.col("role"),

F.upper(F.col("site")).alias("site"), # Menyeragamkan jadi huruf besar

# Logika pembersihan deskripsi (menggantikan join list)

F.concat_ws("\n", F.col("description")).alias("job_description"),

# Logika kategori/pendidikan

F.coalesce(F.col("syarat_pendidikan"), F.lit("Tidak Disebutkan")).alias("education"),

# Menambahkan timestamp kapan data diproses

F.current_timestamp().alias("processed_at")

)

# 3. Simpan ke SQL Server

cleaned_df.write \

.format("jdbc") \

.option("url", "jdbc:sqlserver://localhost:1433;databaseName=Job_Analyzer") \

.option("dbtable", "stg_job_listings_raw") \

.mode("append") \

.save()

# Jalankan proses

transform_job_data()

Apa yang harus kamu lakukan sekarang?

- Di Script Selenium: Biarkan data apa adanya. Jika itu list, simpan sebagai list. Jika tanggalnya masih tulisan "2 jam yang lalu", simpan saja string aslinya ke Parquet. Jangan lakukan datetime.now() - timedelta di Selenium.

- Di PySpark: Di sinilah kamu buat "pabrik" pembersihnya. Kamu baca string "2 jam yang lalu" tadi, lalu ubah jadi format tanggal yyyy-mm-dd yang rapi menggunakan fungsi PySpark.

Keuntungannya: Jika suatu hari kamu salah hitung tanggal, kamu tinggal perbaiki script PySpark-nya dan jalankan ulang ke data mentah yang ada di MinIO. Kamu tidak perlu men-scrape ulang web-nya (yang berisiko di-block)!

Mau kita coba bedah satu per satu logika cleaning mana yang paling sulit dipindahkan ke PySpark?